湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　呼格吉乐　　　　　　　填表日期：2016年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 3D打印机装配线自动化技术与设备研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 湖州艾先特电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州高源金机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期限 | 2015年21月1日 至2018年12月 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 呼格吉乐 | 高级实验师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 主持，总设计 |  |
|  |  | 王永佳 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 程序设计 |  |
|  |  | 谢建平 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 程序设计、采购 |  |
|  |  | 简荣华 | 实验师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 资源协调 |  |
|  |  | 韩秋红 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 采购及账目管理 |  |
|  |  | 张天声 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 采购及账目管理 |  |
|  |  | 田峰 | 工程师 |  |  |  | 湖州高源金机械有限公司 |  |  | 机械部分生产 |  |
|  |  | 徐锐 | 工程师 |  |  |  | 湖州高源金机械有限公司 |  |  | 电器及程序部分 |  |
|  | 经费总额 | 100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 67万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4万元 | 劳务费 |  | 15万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 业务接待费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3万元 | 其它费用 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15万元 |  |  | 未拨入 | 85万元 |  | 实际经费使用总额 | 12.8万元 |
|  | 阶段性成果 | 1套3D打印机亚克力底板螺丝自动装配系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 12.35万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 业务接待费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.45万元 |  | 其它费用 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 4040铝合金型材3500元；4080铝合金型材4800元；6061铝合金台面 1600元；6061铝合金台面2100元；电动分割器（4等分）1套总成16000元；z轴升降器总成4600元；8寸高清显示屏（台达）800元；z轴升降器气缸2500元；螺母传递气缸含行程导轨19500元；螺母扳手12支（气动）18000元；振动盘2套18000元； 感应器3000元；伺服电机5500元；各类电线500元；站脚600元；万向轮500元；PVC外壳500元；电气元件1500元；cnc加工工作台面及工装15000元；变频器5000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题时间 |  |  |  | 结题验收单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。