湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　呼格吉乐　　　　　　　填表日期：2016年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 童车生产工艺自动化技术与设备研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 嘉兴华天翔车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州高源金机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期限 | 2015年3月20日 至2017年3月 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 呼格吉乐 | 高级实验师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 主持，总设计 |  |
|  |  | 王永佳 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 程序设计 |  |
|  |  | 简荣华 | 实验师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 资源协调 |  |
|  |  | 韩秋红 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 采购及账目管理 |  |
|  |  | 张天声 | 讲师 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 采购及账目管理 |  |
|  |  | 田峰 | 工程师 |  |  |  | 湖州高源金机械有限公司 |  |  | 机械部分生产 |  |
|  |  | 朱全德 | 副教授 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 资源总协调 |  |
|  |  | 徐锐 | 工程师 |  |  |  | 湖州高源金机械有限公司 |  |  | 电器及程序部分 |  |
|  | 经费总额 | 100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 67万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4万元 | 劳务费 |  | 15万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 业务接待费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3万元 | 其它费用 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20万元 |  |  | 未拨入 | 80万元 |  | 实际经费使用总额 | 17.8万元 |
|  | 阶段性成果 | 1套管缝识别系统及弯管机喂料机器人、2实用新型专利（授权） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 16.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.7万元 |  | 业务接待费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 其它费用 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 泰达750wMHMJ082S1V+MCDKT3520CA1 6353元；泰达1kwMSME102GCGM+MDDKT5540CA1 8118元 ；RV-40E减速机 9059 元；RV-20E减速机8471元 ；配100W新宝谐波：WPU-42-CN 5765元 ；六轴机器人控制系统 16800元 ；视觉套装DMV1000-30GX 18465元 ；PAC控制器MH1-S300-A01DD 13860元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题时间 |  |  |  | 结题验收单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。