湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　杨俊凯　　　　　　　　　填表日期：2016年 07月 01 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 电动汽车摆臂机加工工艺研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 浙江振兴铸造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期限 | 2015年 01月 15 日 至 2016 年 01月14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨俊凯 | 实验师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 项目管理 |  |
|  |  | 蒋林华 | 高级实验师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 工艺路线制定 |  |
|  |  | 蒋永峰 | 实验师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 故障维护 |  |
|  |  | 王娟 | 实验师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 工序卡编写 |  |
|  |  | 许虹怡 | 助理实验师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 检测方法研究 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 | 业务接待费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 | 其它费用 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.7万元 |
|  | 阶段性成果 | 设计并制作可用于本产品的工装夹具；编写完整的工艺工序卡，确定产品加工工艺；设计并制作用于加工本产品的专用刀具；完成加工各步骤CNC程序的编写；设计并制作用于检验本产品的现场检具，同时建立完善的成品检验程序； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.578736万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.79058万元 |  | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.2万元 |  | 业务接待费 |  | 0.5823万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.3万元 |  | 其它费用 |  | 0.6734万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题时间 |  |  | 结题验收单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。